HOJA RESUMEN

CONTRATISTA: {{CONTRATISTA_RAZON_SOCIAL}}

CONTRATO N°{{NUM_CONTRATO}}{{PROYECTO_ABREVIATURA}} - {{AÑO_ACTUAL}}

PROYECTO {{PROYECTO_NOMBRE}}

HOJA RESUMEN

{{PARTIDA}}

Precio a pagar por el contratante: 		{{MONTO_CON_IGV}}

% de adelanto y monto:			{{HOJA_RESUMEN_ADELANTO_MONTO}}

Monto de penalidad:				(0.1% diario)

Plazo de ejecución de la obra:	{{PLAZO_NUM}} días (Del {{FECHA_INICIO}} al {{FECHA_FIN}})

Fondo de Garantía:	{{HOJA_RESUMEN_FONDO_GARANTÍA_PORCENTAJE}}

Tipo de documento de garantía: 	{{TIPO_DOCUMENTO_GARANTÍA}}

Valor de la garantía:				{{ADVANCE_AMOUNT}}

Tipo de contrato:				{{TIPO_CONTRATO}}

Forma de pago:	{{HOJA_RESUMEN_FORMA_DE_PAGO}}

Forma de valorización:			{{FORMA_DE_VALORIZACIÓN}}

CONTRATO DE OBRA N°{{NUM_CONTRATO}}{{PROYECTO_ABREVIATURA}}-{{AÑO_ACTUAL}} A {{TIPO_CONTRATO_MAYÚSCULA}} POR EL {{PARTIDA}}

Conste por el presente CONTRATO DE OBRA N°{{NUM_CONTRATO}}{{PROYECTO_ABREVIATURA}}-{{AÑO_ACTUAL}} A {{TIPO_CONTRATO_MAYÚSCULA}} por el trabajo de {{PARTIDA}} de la obra Edificio Multifamiliar {{PROYECTO_NOMBRE}} en adelante denominada “{{PROYECTO_NOMBRE}}” sitio en el Distrito {{PROYECTO_DISTRITO}}, que celebran los siguientes:

{{PROYECTO_RAZON_SOCIAL}} con RUC N.º {{PROYECTO_RUC}}, con domicilio en Cal. Mama Ocllo 2647, distrito de Lince, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, Sr. Fernando Félix Toratto Fernandez con DNI N.º 07214887, debidamente facultado según poderes que corren inscritos en la Partida N°{{PROYECTO_PARTIDA_REGISTRAL}}. del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en adelante se denominará EL SUMINISTRADO; y

{{CONTRATISTA_RAZON_SOCIAL}} con R.U.C. N.º. {{CONTRATISTA_RUC}}, con domicilio en {{CONTRATISTA_UBICACION}}, distrito de {{CONTRATISTA_DISTRITO}}, provincia de {{CONTRATISTA_PROVINCIA}} y departamento de {{CONTRATISTA_DEPARTAMENTO}}, debidamente representada por {{CONTRATISTA_REPRESENTANTE_NOMBRE}}, con DNI Nº {{CONTRATISTA_REPRESENTANTE_DNI}}, debidamente facultado según poderes que corren inscritos en la Partida N° {{CONTRATISTA_PARTIDA_REGISTRAL}} del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en adelante se denominará EL SUMINISTRANTE.

Declaran las PARTES que se reconocen de manera reciproca la capacidad que compadecen a la firma de presente contrato, y que mediante el presente documento convienen a celebrar el presente contrato de suministro, en los términos y condiciones de las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

  - EL SUMINISTRADO es una persona jurídica de Derecho Privado, constituida de acuerdo a las Leyes de la República del Perú, que se dedica a la construcción y venta de inmuebles en el territorio nacional. En ese sentido, EL SUMINISTRADO desarrollará un proyecto inmobiliario denominado “{{PROYECTO_NOMBRE}}” el mismo que será ejecutado en un terreno de su propiedad ubicado en {{PROYECTO_UBICACION_OBRA}}, distrito de {{PROYECTO_DISTRITO}}, provincia de {{PROYECTO_PROVINCIA}} y departamento de {{PROYECTO_DEPARTAMENTO}}.

  - El proyecto {{PROYECTO_NOMBRE}} comprende la construcción de las estructuras y acabados, compuesta por {{DESCRIPCIÓN_DE_PISOS}} con sus respectivas áreas comunes.

  - EL SUMINISTRANTE es una persona jurídica, especializada en el “{{PARTIDA}}”,”, quien declara contar con el stock suficiente para cumplir con lo contratado a través del presente documento.

  - En lo sucesivo se hará referencia del contenido del presente documento como de sus condiciones, como el “CONTRATO”.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

2.1 Constituye el objeto del presente contrato, la entrega de parte de EL SUMINISTRANTE del “{{PARTIDA}}”,” a favor de El SUMINISTRADO, conforme a lo detallado en el ANEXO 1 (Presupuesto, indicaciones y otros) en adelante EL SUMINISTRO. El referido ANEXO 1 forma parte integrante del presente Contrato. EL SUMINISTRANTE será responsable de proveer los medios humanos, equipo, materiales y otros que sean necesarios y suficientes para realizar la entrega de EL SUMINISTRO a plena satisfacción de EL SUMINISTRADO, por la retribución indicada en la Cláusula Cuarta del presente instrumento.

2.2 	La entrega de EL SUMINISTRO será obligación de EL SUMINISTRANTE, debiendo cumplir con las especificaciones y otros contenidos en el ANEXO 1.

2.3. El presente CONTRATO incluye gastos de movilización y desmovilización de EL SUMINISTRANTE, además de cualquier otro gasto o costo necesario para la correcta entrega de EL SUMINISTRO a satisfacción de EL SUMINISTRADO, conforme a lo detallado que figuran en el ANEXO 1.

  - EL presente contrato se suscribe bajo la modalidad de {{TIPO_CONTRATO}} sin reajuste. Para todos los efectos, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 1776° del Código Civil, bastando para ejecutar una variación, la orden escrita de EL SUMINISTRADO, firmado al menos por uno de estos funcionarios: Gerente General, o Gerente de Proyectos, lo que es aceptado expresamente por EL SUMINISTRANTE. Para efectos de este reajuste permitido serán de aplicación los costos unitarios incluidos en el ANEXO 1 del presente contrato. Cuando la variación ordenada por EL SUMINISTRADO no se encuentre entre los costos unitarios del ANEXO N° 1 del presente contrato, EL SUMINISTRANTE deberá presentar su costo unitario, incluyendo su respectivo sustento y análisis, para ser revisado y aprobado por EL SUMINISTRADO en caso lo encuentre conforme. De no encontrarlo conforme, se utilizarán los precios unitarios de EL SUMINISTRADO.

  - EL SUMINISTRADO podrá requerir por escrito, de acuerdo con lo establecido en el numeral precedente, cuando lo estime conveniente, “Suministros Adicionales”. También se considerarán “Suministros Adicionales”, aquellas variaciones de EL SUMINISTRO solicitadas por escrito por EL SUMINISTRANTE y aprobadas expresamente por los funcionarios de EL SUMINISTRADO descritos en el párrafo anterior.

  - EL SUMINISTRO que sea entregado por EL SUMINISTRANTE sin haber sido previamente dispuesto por escrito por los funcionarios de EL SUMINISTRADO o sin cumplir con el procedimiento establecido en el presente Contrato para ser considerado(a) como un “Suministro Adicional”, serán de costo y responsabilidad exclusiva de EL SUMINISTRANTE, renunciando EL SUMINISTRANTE a interponer cualquier acción al respecto, incluso aquellas de naturaleza indemnizatoria o de enriquecimiento sin causa.

  - En caso de contradicción entre lo indicado en el presente documento y los ANEXOS, el orden de prelación es el siguiente:

- El contrato

- Cotización

- Presupuesto y consideraciones.

- ANEXOS de calidad

Para efectos de la interpretación del presente Contrato, las partes seguirán el orden de prelación de documentos mencionados, dentro del marco de la buena fe. En caso de discrepancias entre las consideraciones y especificaciones técnicas, prevalecerán las especificaciones técnicas de EL SUMINISTRADO.

TERCERA: AUTONOMÍA DEL TRABAJO:

3.1.   EL SUMINISTRANTE deja expresa constancia que no existe relación laboral, de dependencia o subordinación entre EL SUMINISTRADO y el personal que designe EL SUMINISTRANTE para ejecutar la entrega de EL SUMINISTRO. Todas las obligaciones de carácter laboral, administrativo o legal que pudieran existir o derivarse de la relación entre EL SUMINISTRANTE y su personal, corresponderán exclusivamente a esta último. En ese sentido, no existe ningún tipo de vínculo o relación laboral ni contractual entre EL SUMINISTRADO y el personal que EL SUMINISTRANTE emplee para la entrega de EL SUMINISTRO, por lo que EL SUMINISTRADO no asumirá ningún tipo de responsabilidad, ya sea individual o solidaria, frente al incumplimiento de alguna de dichas obligaciones por parte de EL SUMINISTRANTE.

CUARTA: VERIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA

  - EL SUMINISTRANTE declara que ha inspeccionado y examinado el lugar y el sitio de EL SUMINISTRO, así como sus alrededores, inmuebles colindantes y vías de acceso, y manifiesta que las condiciones son adecuadas para la entrega y descarga del SUMINISTRO que por el presente CONTRATO se le encomiendan, brindando a tal efecto todas las seguridades del caso.

QUINTA: MONTO Y FORMA DE PAGO

  - {{CLAUSULA_MONTO_TOTAL}}

    - {{CLÁUSULAS_ADELANTO}}

  - EL SUMINISTRADO efectuará los pagos precisados en el acápite 5.1., conforme a la cotización adjunta (ANEXO 6). La documentación requerida para el pago deberá ser firmadas por EL SUMINISTRANTE y aprobadas con visto bueno del Ingeniero Residente.

  - Tales documentos deberán ser presentados a EL SUMINISTRADO debidamente firmados para que éste haga efectivo el pago, caso contrario no se pagará la valorización respectiva a EL SUMINISTRANTE hasta que entregue la respectiva FACTURA, la cual deberá ser entregada los viernes, a fin de que se contabilice el plazo respectivo para emitir el pago. Si la factura es entregada otro día diferente al indicado, ello ameritará un reconocimiento de ampliación de plazo, sumándole los días faltantes hasta llegar al viernes.

  - Cada FACTURA deberá presentarse acompañada de la documentación que la sustente. El incumplimiento de estas obligaciones facultará a EL SUMINISTRADO a retener los pagos a favor de EL SUMINISTRANTE.

  - La retribución convenida no será objeto de reajuste, aún en caso de evidente alza en los costos de EL SUMINISTRANTE. Es decir, se respetará los montos indicados en el ANEXO 1. Este monto solo podrá ser incrementado o reducido, según el caso, debido a la ejecución de Suministro Adicionales o Deductivos aplicables a EL SUMINISTRO contratado, conforme a lo previsto en el presente Contrato.

  - La importación comprende todos los gastos y/o costos que le demanden a EL SUMINISTRANTE para la correcta entrega de EL SUMINISTRO.

  - Por ningún motivo, la guía de remisión determinará la aceptación del SUMINISTRO entregado. EL SUMINISTRADO realizará una inspección de EL SUMINISTRO, entregado conforme al cronograma previsto en el ANEXO 2, en un plazo no mayor a 02 días hábiles, dentro de los cuales, de detectar algún producto con observaciones o requieran de reparaciones, trasladará una comunicación a EL SUMINISTRANTE, a efectos de que este último proceda con el cambio correspondiente, el mismo que deberá ser ejecutado en un plazo no mayor a 15 días calendario desde su comunicación, cumpliendo estrictamente con los estándares de calidad de EL SUMINISTRADO.

En el supuesto en que EL SUMINISTRANTE no cumpliese con atender la solicitud por parte de EL SUMINISTRADO, dentro del plazo pactado, se verá extendido el plazo de cancelación de la factura que corresponda, pagando una penalidad de S/ 500.00 por cada día de atraso hasta su debido cumplimiento, este importe podrá ser descontado de toda valorización o pago pendiente de cancelación. De igual forma, EL SUMINISTRADO se encuentra facultado para descontar del pago pendiente de cancelación, el importe del material observado, en caso no haya sido atendido su cambio dentro del plazo estipulado.

  - Para casos en los que, durante la descarga de los materiales suministrados por EL SUMINISTRANTE sobrevenga algún incidente o accidente, EL SUMINISTRANTE será responsable de los daños y perjuicios ocasionados, dando lugar al SUMINISTRADO para que pueda deducir el perjuicio directamente de las valorizaciones del SUMINISTRANTE, siempre que, EL SUMINISTRANTE no cumpla con resarcir la situación y/o compensación económica dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes de haber sido notificado por  EL SUMINISTRADO.

  - Para efectos de este reajuste permitido serán de aplicación los costos unitarios incluidos en el ANEXO 1 del presente contrato. Cuando la variación ordenada por EL SUMINISTRADO no se encuentre entre los costos unitarios del ANEXO N° 1 del presente contrato, EL SUMINISTRANTE deberá presentar su costo unitario, incluyendo su respectivo sustento y análisis, para ser revisado y aprobado por EL SUMINISTRADO, en caso lo encuentre conforme. De no encontrarlo conforme, se utilizarán los precios unitarios de EL SUMINISTRADO

  - Las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito no generan responsabilidad directa hacia EL SUMINISTRANTE ni hacia EL SUMINISTRADO, por lo que se considera que cada parte asumirá los costos asociados a los eventos registrados que se determinen fehacientemente como fuerza mayor o caso fortuito.

SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO

  - El plazo de vigencia del presente {{PARTIDA}} será de {{PLAZO_NUM}} ({{PLAZO_EN_PALABRAS}}) días calendario, computado desde el cumplimiento del pago previsto en el inciso 5.1.1. de la cláusula quinta del presente contrato.

  - No serán de responsabilidad de EL SUMINISTRANTE los atrasos debido a paralizaciones de obra a causa de EL SUMINISTRADO, o aquellas debidas a huelgas sindicales, temas municipales o eventos de fuerza mayor.

  - El plazo del contrato concluirá al vencimiento del plazo establecido por las partes, sin que sea necesario aviso previo de ninguna de ellas. Sin perjuicio de ello, podrá ser modificado en las condiciones que en su oportunidad determinen las partes, para lo cual suscribirán los documentos correspondientes.

  - De culminar con la entrega total de lo contratado (a satisfacción de EL SUMINISTRADO) y habiendo         entregado toda la documentación sobre fichas técnicas, certificados de calidad u otros, la vigencia de contrato concluirá a la suscripción del “Acta de Conformidad”, por medio de la cual se acreditará el cumplimiento total de entrega de EL SUMINISTRO, que será debidamente firmado entre el ingeniero residente y EL SUMINISTRANTE.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DE EL SUMINISTRANTE

  - EL SUMINISTRANTE se obliga a cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones generales:

    - Cumplir con la entrega parcial y total de EL SUMINISTRO por su cuenta y riesgo, con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales.

    - Asumir plena responsabilidad por los resultados relacionados a la entrega del SUMINISTRO, así como por los actos de su personal.

    - EL SUMINISTRANTE se obliga a cumplir con los horarios y fechas coordinadas previamente con el Ingeniero de Oficina Técnica. Asimismo, EL SUMINISTRANTE asumirá cualquier tipo de sanción impuesta por el ente fiscalizador que le sea directamente imputable.  Las entregas de El SUMINISTRO del presente contrato se ejecutarán en el horario que la Municipalidad Distrital permita, responsabilizándose EL SUMINISTRANTE y liberando absolutamente a EL SUMINISTRADO por cualquier multa o medida correctiva que se le imponga por la inobservancia de estas.

    - Cumplir con la entrega del Stock contratado, establecida en ANEXO 1.

    - Todo material, equipo o herramienta que EL SUMINISTRANTE haga ingresar o salir de la obra y que sea de su propiedad necesariamente tendrá que contar con su respectiva guía de remisión.

    - EL SUMINISTRANTE entregará carta de garantía por el material suministrado, la misma que se encuentra en el presente documento como (ANEXO 4).

    - En caso ocurriese que se presenten materiales (suministro) defectuosos y/o estos presenten características distintas a las indicadas en el ANEXO 1, durante el tiempo de garantía señalado en el ANEXO 4, El SUMINISTRANTE será responsable de reemplazar los materiales sin costo alguno por parte del SUMINISTRADO, este cambio deberá ocurrir en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles, siempre que el material no exceda el 3% (tres por ciento) de la cantidad contratada. Para casos en los que se exceda del porcentaje mencionado, LAS PARTES acordarán un plazo de reposición, hasta un máximo de 75 (setenta y cinco) días.

    - EL SUMINISTRANTE será responsable de utilizar todos los métodos necesarios para evitar daños al medio ambiente y a propiedades vecinas en el ámbito de ejecución del presente contrato, incluyendo a EL SUMINISTRADO y otros proveedores presentes en LA OBRA, si los hubiere.

    - Comunicar a EL SUMINISTRADO sobre cualquier circunstancia o evento, cualquiera que sea su origen, que pueda influir negativamente en el desarrollo de LA OBRA y/o comprometa los plazos o la afecte técnica o económicamente.

    - Asumir la responsabilidad prevista del articulo 1783 y 1784 del Código Civil que se pudiera derivar como consecuencia del suministro que efectúe. Esta responsabilidad podrá ser exigida por EL SUMINISTRADO sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1772 del Código Civil.

    - EL SUMINISTRANTE deberá mantener y respetar los precios unitarios de las partidas que forman parte del presente contrato.

    - EL SUMINISTRANTE almacenará el suministro bajo su custodia y responsabilidad sin costo alguno por parte del SUMINISTRADO hasta que se cumpla con el último despacho acordado por LAS PARTES.

    - {{CLÁUSULAS}}

OCTAVA: OBLIGACIONES Y FACULTADES DE EL SUMINISTRADO

  - EL SUMINISTRADO se obliga a:

    - Cancelar a EL SUMINISTRANTE la contraprestación convenida conforme a lo pactado en la cláusula quinta del presente contrato.

    - Entregar los espacios físicos libres, para la entrega de los materiales de EL SUMINISTRANTE.

    - Informar con un mínimo de 02(dos) dias hábiles de anticipación a EL SUMINISTRANTE en caso de algún contratiempo que no permita recibir EL SUMINISTRO en las fechas coordinadas, a fin de coordinar con EL SUMINISTRANTE una nueva fecha.

NOVENA: PENALIDADES

  - En caso EL SUMINISTRANTE no cumpla con la programación estipulada en el ANEXO I, por demora excesiva y/o injustificada, a consecuencia directa o indirecta del personal a su cargo o terceros proveedores ajenos a EL SUMINISTRADO o en caso incumpla con los estándares de calidad estipulados en el ANEXO II, será penalizado por cada día de atraso en el cumplimiento con el 1 por mil del total del presente contrato (1/1000), hasta el debido cumplimiento, TOPE MÁXIMO DEL 10% del valor del monto total del presente CONTRATO, sin perjuicio de la correspondiente indemnización por daños y perjuicios a que hubiere lugar.

  - En caso EL SUMINISTRANTE informe dentro del plazo de vigencia del presente contrato a EL SUMINISTRADO que, no cuenta con stock suficiente para cumplir con la entrega del total contratado mediante la presente, en cuyo caso, deberá asumir una penalidad por el 20% del precio total de venta.

  - Cualquier otra estipulada en las cláusulas que forman parte del presente contrato.

  - EL SUMINISTRANTE autoriza por anticipado a EL SUMINISTRADO para que proceda a descontar el monto correspondiente a las penalidades que EL SUMINISTRANTE le adeude reguladas en la presente cláusula, a elección de EL SUMINISTRADO de: (i) de las valorizaciones pendientes de pago a EL SUMINISTRANTE;  (ii) de cualquier suma que EL SUMINISTRADO deba pagar y/o abonar a EL SUMINISTRANTE sea en virtud del presente contrato o de otros contratos que se encuentren vigentes entre las partes y/o, en caso resulte insuficiente, se procederá a ejecutar el importe restante de la carta fianza o letra de cambio, según corresponda.

  - Las partes declaran de manera expresa que el pago o aplicación de las penalidades no eximirá a EL SUMINISTRANTE de su obligación de terminar la entrega del SUMINISTRO, asumida en virtud del presente contrato.

DECIMO: SEGUROS E INDEMNIZACIONES:

  - De la garantía:

- EL SUMINISTRANTE otorga una garantía a favor de EL SUMINISTRADO, por un plazo de {{FONDO_GARANTÍA_PLAZO_EN_AÑOS}}, el mismo que se computará una vez efectuada la entrega total de EL SUMINISTRO, tal como se precisa en el ANEXO 4 del contrato.

- Las partes declaran que, una vez efectuada la entrega total de EL SUMINISTRO, los daños provocados por terceros (rayaduras) que requieran un cambio de toda la pieza, no será responsabilidad de EL SUMINISTRANTE.

  - {{CARTA_FIANZA}}

- {{CARTA_FIANZA_DETALLE}}

DECIMO PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD

11.1. Las partes se comprometen a guardar máxima confidencialidad respecto a los documentos materia de este contrato y /o de todo aquello que se conozca como resultado de su participación en EL SUMINISTRO, no pudiendo divulgarlo a terceras personas ni usarlo sin permiso de EL SUMINISTRADO.

DECIMO SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONTRATO

  - Queda expresamente establecido y entendido por ambas partes, que el presente contrato es de  carácter netamente civil y comercial y que, en consecuencia, se rige por lo dispuesto en los artículos 1764° y siguientes del Código Civil y, además, por el marco legal aplicable a la tercerización de servicios, en la medida que el contrato se ejecute con el desplazamiento del personal de EL SUMINISTRANTE, según lo señalado por el artículo 6° del Reglamento, disposiciones que en lo no previsto en el presente contrato, serían aplicables.

  - Como consecuencia de lo señalado en el numeral anterior, las partes convienen que cada una es exclusivamente responsable en cuanto a sus obligaciones en materia laboral, tributaria, administrativa y en general, para el normal desarrollo de su negocio y el fiel cumplimiento del presente contrato.

  - Las partes reconocen, convienen y aceptan que el servicio que prestará EL SUMINISTRANTE con su personal, en ejecución del presente contrato, no generan vínculo laboral alguno entre ellos y EL SUMINISTRADO.

  - En virtud de lo señalado en los numerales precedentes, queda expresamente establecido que todo reclamo laboral o de cualquier naturaleza que pudieran efectuar los trabajadores de EL SUMINISTRANTE que ejecutarán las prestaciones materia del presente contrato, son de exclusiva responsabilidad de EL SUMINISTRANTE y por tanto deberán entenderse únicamente con éste. En caso EL SUMINISTRADO se viera involucrado en alguna acción administrativa o judicial, sea laboral, penal, previsional, de seguridad social, o de cualquier otra índole, EL SUMINISTRANTE se obliga a apersonarse ante la autoridad respectiva, reconociendo expresamente su calidad de empleador y obligado exclusivo respecto a los reclamos de sus trabajadores.

# DECIMO TERCERA: RESOLUCION

13.1. Las partes acuerdan expresamente que constituye causal de resolución automática del presente contrato, de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, de conformidad con el artículo 1430° del Código Civil, las siguientes:

- El incumplimiento de EL SUMINISTRANTE de cualquiera de las obligaciones asumidas en las cláusulas del presente contrato.

- Si se produce la entrada en vigor de alguna norma, disposición o decisión de cualquier autoridad que prohíba o haga material o jurídicamente imposible la ejecución parcial o total del contrato.

La resolución operará de pleno derecho, cuando la parte que incumpla reciba de la otra parte una comunicación notarial haciendo valer lo estipulado en el presente numeral.

La utilización de la presente cláusula no genera obligación indemnizatoria alguna a cargo de EL SUMINISTRADO.

13.2.Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, queda convenido que EL SUMINISTRADO, en cualquier momento podrá resolver el presente contrato, sin expresión de causa, cursando una comunicación notarial a la otra Parte en el domicilio señalado por esta última en el presente documento, con treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha en que quede resuelto el contrato. De acuerdo con lo antes expresado, el contrato quedará resuelto automáticamente, de pleno derecho, en el momento en que transcurran los treinta (30) días calendario contados a partir de la entrega de la carta notarial, no siendo necesario que se curse ninguna comunicación adicional respecto a la mencionada resolución. La decisión de resolución expresada en el presente párrafo no generará a favor del otro parte derecho a reclamar daños, perjuicios, lucro cesante ni cualquier otro concepto, ni judicial ni extrajudicialmente.

  - No obstante, la resolución de este contrato no afectará de manera alguna la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad o de aquellas formalizadas que, por su naturaleza, disposición de la ley o voluntad de las partes, podrán exigirse aun con posterioridad a la rescisión o resolución del presente contrato.

# DÉCIMO CUARTA: CLÁUSULA ARBITRAL

14.1. Todo litigio, controversia, desavenencia o reclamación resultante, relacionada o derivada de este acto jurídico o que guarde relación con él, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación incluso las del convenio arbitral en el incluido, serán resueltas mediante arbitraje de derecho, cuyo laudo será definitivo e inapelable, de conformidad con los reglamentos y el Estatuto de Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima a cuyas normas, administración y decisión se someten las Partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

# DÉCIMO QUINTA: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY

15.1. En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

# DÉCIMO SEXTA: DOMICILIOS

16.1. Las partes expresamente declaran que los domicilios que se consignan en la introducción del presente documento son especialmente designados para efectos de la ejecución de las obligaciones y los derechos derivados del presente Contrato; pactándose que esta designación obliga a las partes a que toda comunicación y notificación deberá ser dirigida a los referidos domicilios, salvo que se hubiera comunicado mediante carta notarial el cambio de domicilio, con la debida anticipación y siempre que esté ubicado dentro del perímetro urbano de la Ciudad de Lima, conforme a lo establecido en los artículos 34° y 40° del Código Civil. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte.

# DECIMO SEPTIMA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

  - EL SUMINISTRANTE no podrá hacer uso del logo y/o marca de EL SUMINISTRADO en ningún tipo de publicidad ni mencionar EL SUMINISTRADO ni a su marca como cliente, incluso no estando vigente el presente contrato, salvo autorización expresa de EL SUMINISTRADO.

  - EL SUMINISTRANTE se compromete a utilizar los datos personales o la base de datos que pueda obtener en virtud de las obligaciones del presente CONTRATO en conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733), su reglamento y sus normas modificatorias (en adelante, la Normativa de Protección de Datos Personales).

  - EL SUMINISTRANTE se compromete a no realizar transferencia de la base de datos personales de la empresa que pueda acceder en virtud de las obligaciones del presente CONTRATO en conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733), su reglamento y sus normas modificatorias (en adelante, la Normativa de Protección de Datos Personales).

  - EL SUMINISTRANTE se obliga a tratar los datos facilitados por EL SUMINISTRADO o las empresas pertenecientes a su Grupo Empresarial siguiendo las medidas de seguridad previstas en la Normativa de Protección de Datos Personales.

  - En caso EL SUMINISTRANTE fuera requerido por alguna autoridad pública para entregar datos personales o base de datos personales a los que haya tenido acceso en virtud del CONTRATO, deberá comunicarlo a la brevedad posible a EL SUMINISTRADO.

  - EL SUMINISTRANTE se hace responsable de cualquier reclamo, denuncia, proceso judicial, procedimiento administrativo u otro iniciado por algún titular de datos personales contra EL SUMINISTRADO o las empresas pertenecientes a su Grupo Empresarial, derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que le corresponden según  lo establecido en el presente CONTRATO, así como en la Normativa de Protección de Datos Personales, incluyendo la obligación de asumir los costos correspondientes y cualquier monto por daños o perjuicios, indemnizaciones, multas y/o cualquier otra sanción que se imponga a EL SUMINISTRADO.

En señal de conformidad las pares suscriben el presente documento en la ciudad de Lima, al {{FECHA_FIRMA_DEL_CONTRATO}}

| EL SUMINISTRADO |  | EL SUMINISTRANTE |
| --- | --- | --- |

ANEXO 1

COTIZACIÓN, INDICACIONES, OTROS

<<INSERTAR_COTIZACION_AQUI>>

<<INSERTAR_ORDEN_DE_SERVICIO_AQUI>>

<<INSERTAR_FICHA_TÉCNICA_AQUI>>

ANEXO 2 – Plazo de entrega y Cronograma Global de Obra

- Lugar de entrega: {{PROYECTO_UBICACION_OBRA}}

- Fecha de entrega: De acuerdo con requerimiento de Obra.

- Entregas parciales permitidas.

- <<INSERTAR_CRONOGRAMA_AQUI>>

ANEXO 3 – Condiciones de Pago

{{CLÁUSULA_ANEXO_3_PAGARÉ}}

• Facturación parcial permitida, crédito a 7 días hábiles.

• {{CLÁUSULAS_ANEXO_3_SUMINISTRO}}

ANEXO 4 – Garantía de Calidad

EL SUMINISTRANTE garantiza la calidad de los PRODUCTOS incluidos en el presente contrato bajo los siguientes términos:

1. Periodo de validez de la garantía: {{PERIODO_VALIDEZ_GARANTIA}}.

El periodo de garantía comenzará el día de la entrega del PRODUCTO y no se extenderá en caso de que un PRODUCTO sea reemplazado de acuerdo con la Cláusula 3 de esta garantía.

2. Alcance de la cobertura: todos los defectos de fabricación que puedan afectar al uso de los PRODUCTOS.

3. Proceso de reclamación y rectificación:

En el caso de que EL SUMINISTRADO o el usuario final perciba un defecto en el PRODUCTO:

a. EL SUMINISTRADO notificará dicho defecto al SUMINISTRANTE por escrito, especificando:

b. La naturaleza del defecto

c. El PRODUCTO y las cantidades afectadas

d. El modelo y el color de los PRODUCTOS afectados

Cualquier reclamación relativa a defectos que se puedan percibir visualmente en el momento de la entrega, tales como defectos en la superficie de material sanitario o diferencias en el color, brillantez, forma o textura de los PRODUCTOS deberá llevarse a cabo antes de que el producto se instale.

b. EL SUMINISTRANTE procederá a analizar los PRODUCTOS afectados para determinar la causa de los defectos y determinar si cumplen o no con las especificaciones acordadas. EL SUMINISTRANTE está informado que las normas técnicas internacionales establecen y permiten un cierto rango de variaciones en el acabado superficial incluyendo textura y color, las cuales son inherentes en los procesos de fabricación empleados.

c. En el caso de que los PRODUCTOS se demuestren defectuosos, EL SUMINISTRANTE deberá, o bien:

i. Reparar o reponer los PRODUCTOS afectados con productos de calidad similar o equivalente dentro de plazos aceptados por EL SUMINISTRADO.

ii. Reembolsar al COMPRADOR el total de la cantidad pagada al SUMINISTRANTE por ese PRODUCTO.

4. Límites: esta garantía está limitada al valor de los PRODUCTOS comprados y excluye específicamente:

• el valor del material y mano de obra de la instalación.

• el valor de los perjuicios que se puedan generar antes y/o durante el proceso de reclamación o reparación a las actividades comerciales, industriales, profesionales o habitacionales del COMPRADOR, del usuario final del producto o de terceros

- Excepciones

Esta garantía no cubre problemas de calidad o funcionales resultantes de:

a. El uso de los PRODUCTOS en aplicaciones diferentes a las especificadas por el fabricante.

b. El uso de los PRODUCTOS de forma diferente a las especificadas por el fabricante.

c. Instalación no acorde a las instrucciones del fabricante.

d. Mantenimiento no acorde con las instrucciones del fabricante y en particular el uso de

agentes de limpieza los cuales puedan dañar o descolorar la superficie de los PRODUCTOS.

e. Desastres naturales tales como inundaciones, terremotos, etc. o cualquier otra situación

que exponga a los PRODUCTOS a tensiones físicas o químicas inexistentes en el uso normal.

f. Cualquier otra acción que no se pueda atribuir a la fabricación de los PRODUCTOS.

- {{CLÁUSULAS_ANEXO_4_SUMINISTRO}}